# Documentos de Inicio del Proyecto

### 📌 Declaración de la Visión

Para lectores y estudiantes quienes buscan comprender la información más allá de los titulares, Yuyariy es una plataforma digital innovadora que promueve la lectura crítica y el análisis de diferentes perspectivas. A diferencia de otros agregadores de noticias que solo recopilan información, Yuyariy ofrecerá comparación de coberturas mediáticas, análisis de sesgo político, herramientas educativas como diccionario integrado, clasificación por nivel de complejidad y preguntas de reflexión para formar lectores más conscientes y con opiniones fundamentadas.

### 📄 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

#### Propósito y Justificación

El proyecto Yuyariy nace con el propósito de fomentar la lectura crítica y combatir el sesgo de confirmación en los lectores, principalmente en jóvenes y estudiantes universitarios. La justificación radica en la creciente desinformación y polarización mediática, así como la necesidad de promover ciudadanos capaces de analizar, comparar y reflexionar frente a diferentes fuentes de información.

Yuyariy se diferencia de los portales de noticias tradicionales al ofrecer comparación ideológica de coberturas, análisis automático de sesgo, diccionario contextual, clasificación de complejidad y preguntas de reflexión integradas, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía crítica y alfabetizada mediáticamente.

#### Objetivos SMART

| Tipo | Objetivo | Métrica / Indicador |
| --- | --- | --- |
| S (Specific) | Desarrollar un MVP funcional que integre los módulos de comparación de noticias, análisis de sesgo y herramientas educativas. | Prototipo funcional entregado en 12 semanas. |
| M (Measurable) | Validar la adopción de la plataforma en al menos 20 usuarios piloto. | 80% de feedback positivo sobre usabilidad. |
| A (Achievable) | Garantizar que la IA alcance una precisión del 90% en la clusterización de noticias, según pruebas de validación internas. | Validado mediante métricas de desempeño. |
| R (Relevant) | Promover la alfabetización mediática y el pensamiento crítico en la comunidad digital mediante el acceso a información agrupada y verificada. | Evidenciado por el aumento del uso y participación en la plataforma. |
| T (Time-bound) | Completar el ciclo de desarrollo, prueba y despliegue inicial en 12 semanas. | Cronograma cumplido al 100%. |

#### Alcance del Proyecto

- Módulo de comparación de noticias de diversas fuentes.

- Sistema de análisis de sesgo político con IA.

- Diccionario contextual integrado.

- Preguntas de reflexión para promover pensamiento crítico.

- Base de datos relacional para usuarios, noticias y métricas.

#### Análisis de Valor del Negocio

| Dimensión | Valor Agregado |
| --- | --- |
| Social | Promueve pensamiento crítico, alfabetización mediática y ciudadanía responsable. |
| Educativo | Recurso innovador para docentes y estudiantes. |
| Tecnológico | Uso de IA y arquitectura MERN para escalabilidad y accesibilidad. |
| Económico | Potencial de sostenibilidad mediante alianzas educativas y donaciones. |

#### Criterios de Aceptación del Proyecto

| Criterio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- |
| Funcionalidad completa del MVP | Todos los módulos activos y validados en entorno de prueba. |
| Usabilidad y accesibilidad | Cumplimiento de estándares WCAG 2.1 AA. |
| Precisión del modelo de IA | ≥ 90% en clasificación de complejidad textual. |
| Validación educativa | Evaluación positiva por docentes y estudiantes (>80%). |

#### Canvas del Proyecto