Análisis de Stakeholders

Registro de Interesados

| ID | Nombre | Puesto | Departamento / Área | Email | Teléfono | Expectativas, Requisitos o Intereses | Impacto | Influencia | Rol del Proyecto | Tipo de Relación y Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | QUISPE ALLCA, Jhosmel | Estudiante | Facultad de Ingeniería | jhosmel.quispe@gmail.com | 944975522 | Poder comprender textos técnicos y científicos complejos de manera más eficiente y en menos tiempo. | A | B | Usuario Final Primario | Encuestas de satisfacción y grupos focales trimestrales para recoger feedback sobre la usabilidad y efectividad. |
| 002 | HUACHO MEZA, Brayan | Docente | Departamento de Literatura | brayan.huacho@gmail.com | 985745869 | Contar con una herramienta que complemente sus clases permitiéndole asignar lecturas y monitorear el progreso y comprensión de sus estudiantes. | M | M | Usuario Final Secundario | Talleres de capacitación sobre el uso de la plataforma. Reuniones bimensuales para ajustar contenidos según necesidades curriculares. |
| 003 | ASCENSIÓN HURTADO, Ariana | Estudiante | Facultad de Derecho | david.ascencio@gmail.com | 975846213 | Analizar y sintetizar fallos judiciales y textos legales densos para mejorar su capacidad de argumentación jurídica. | A | A | Usuario Final Primario | Pruebas piloto de nuevas funcionalidades. Canal directo para reportar errores o sugerir mejoras. |
| 004 | BARZOLA PALOMINO, Luis | Docente | Departamento de Comunicación | ariana.vargas@gmail.com | 947856854 | Integrar el tutor al plan curricular de su departamento y asegurar que los contenidos sean pedagógicamente sólidos y alineados con los objetivos de aprendizaje. | A | B | Sponsor Académico | Reuniones de coordinación semanal durante el desarrollo. Validación final de los módulos de contenido antes de su implementación. |

Matriz de Poder/Interés

### Plan de Gestión de Expectativas y Estrategias de Comunicación

#### Cuadrante 1: Gestionar de cerca (Alto Poder + Alto Interés)

Stakeholder: ASCENSIÓN HURTADO, Ariana (003)

- Perfil: Estudiante de Derecho con alta capacidad de influencia en su comunidad académica y alto interés en herramientas de análisis crítico

- Expectativas: Herramientas específicas para análisis jurídico, síntesis de textos legales complejos

- Estrategia de comunicación:

  - Canal directo de comunicación (WhatsApp/Telegram)

  - Participación en pruebas piloto de nuevas funcionalidades

  - Reuniones mensuales para retroalimentación

  - Prioridad en atención de sugerencias y reportes de errores

- Gestión de expectativas:

  - Definir claramente el alcance de las funcionalidades legales en la fase inicial

  - Establecer roadmap compartido con fechas de implementación de mejoras

  - Involucrar en decisiones de diseño de funcionalidades para el área jurídica

#### Cuadrante 2: Mantener satisfechos (Alto Poder + Bajo Interés relativo)

Stakeholder: BARZOLA PALOMINO, Luis (004)

- Perfil: Docente del Departamento de Comunicación, sponsor académico con poder de decisión curricular

- Expectativas: Alineación pedagógica, integración curricular, solidez de contenidos

- Estrategia de comunicación:

  - Reuniones semanales durante desarrollo, mensuales en fase de operación

  - Informes ejecutivos de avance

  - Validación previa de todos los módulos de contenido

  - Presentaciones formales de resultados y métricas de impacto

- Gestión de expectativas:

  - Establecer criterios pedagógicos claros desde el inicio

  - Proceso formal de validación de contenidos antes de implementación

  - Demostrar ROI educativo con métricas cuantificables

#### Cuadrante 3: Monitorear (Bajo Poder + Bajo Interés relativo)

Stakeholder: HUACHO MEZA, Brayan (002)

- Perfil: Docente de Literatura, usuario secundario con interés moderado en complementar sus clases

- Expectativas: Herramienta complementaria para asignación y monitoreo de lecturas

- Estrategia de comunicación:

  - Talleres de capacitación al inicio (onboarding)

  - Reuniones grupales con otros docentes

  - Newsletter con novedades y mejores prácticas

  - Soporte técnico vía email/tickets

- Gestión de expectativas:

  - Enfocarse en facilidad de uso y tiempo de adopción mínimo

  - Demostrar valor agregado vs métodos tradicionales

  - Proveer materiales de capacitación autoguiados

#### Cuadrante 4: Mantener informados (Bajo Poder + Alto Interés)

Stakeholder: QUISPE ALLCA, Jhosmel (001)

- Perfil: Estudiante de Ingeniería, usuario final primario con alto interés en eficiencia de lectura

- Expectativas: Comprensión rápida de textos técnicos y científicos complejos

- Estrategia de comunicación:

  - Grupos focales para testing de usabilidad

  - Canal de feedback continuo (formularios, botón de sugerencias en app)

  - Comunicaciones broadcast con updates y nuevas funcionalidades

- Gestión de expectativas:

  - Clarificar que es una herramienta de apoyo, no reemplazo de lectura profunda

  - Establecer métricas realistas de mejora en comprensión

  - Campañas educativas sobre uso efectivo de la plataforma

### Estrategias de Comunicación Diferenciadas

| Grupo de Stakeholders | Frecuencia | Canales | Formato | Contenido Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsors Académicos | Semanal/Quincenal | Email formal, Reuniones presenciales | Informes ejecutivos, Presentaciones | Avances, métricas de impacto, validaciones pendientes |
| Docentes Usuarios | Bimensual | Talleres, Email, Plataforma | Capacitaciones, Newsletters | Nuevas funcionalidades, mejores prácticas, casos de éxito |
| Estudiantes Usuarios Primarios | Trimestral/Continuo | App, Encuestas, Grupos focales | Formularios, Notificaciones push | Feedback de usabilidad, nuevas features, tips de uso |
| Estudiantes Alta Influencia | Mensual | Reuniones 1-1, Chat directo | Conversaciones, Beta testing | Co-creación, priorización de features, embajadores |

El éxito del proyecto Yuyariy depende críticamente de una gestión proactiva de stakeholders. La matriz de Poder/Interés permite priorizar recursos de comunicación y engagement de manera eficiente, mientras que las estrategias diferenciadas aseguran que cada grupo reciba el nivel de atención y el tipo de información que necesita.